## Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Bruselj

Občasna informacija članom 114 – 2018

02. julij 2018

Poročilo evropskega računskega sodišča o gradnji železniškega omrežja EU za visoke hitrosti

Železniško omrežje EU za visoke hitrosti so zgolj mozaik nacionalnih prog, ki čezmejno niso usklajene. Države članice so jih načrtovale in zgradile same, zato so povezave slabe. Evropska Komisija nima pravnih orodij niti pristojnosti pri odločanju, da bi zagotovila hiter napredek držav članic pri izgradnji jedrnega omrežja, ugotavljajo revizorji evropskega računskega sodišča. Na tej podlagi ocenjujejo, da sedanji dolgoročni načrt EU za železnice za visoke hitrosti verjetno ne bo uresničen, prav tako pa ni zanesljivega strateškega pristopa za celotno EU.

Odločitev o dograditvi prog za visoke hitrosti pogosto temelji na političnih okoliščinah, analize stroškov in koristi pa se na splošno ne uporabljajo v podporo sprejemanju stroškovno učinkovitih odločitev. Vlaki po progah za zelo visoke hitrosti pogosto vozijo s hitrostjo samo 45 odstotkov najvišje hitrosti, za kakršne je bila proga dograjena. Ob toliko nižjih povprečnih hitrostih od konstrukcijsko določenih se zastavlja vprašanje, ali je bilo pri tem upoštevano dobro finančno poslovodenje, piše v poročilu evropskega računskega sodišča.

Prekoračitve stroškov in zamude so bile prej stalnica kot izjema. Prekoračitve stroškov za naložbe v železnice za visoke hitrosti nimajo posledic za proračun EU, saj je sofinanciranje EU omejeno in stroški se krijejo iz nacionalnih proračunov. Glede na referenčno merilo bi morala proga za visoke hitrosti imeti v idealnem primeru devet milijonov potnikov letno, da bi bila uspešna, pravijo revizorji.

Revizorji so že leta2010 pozvali k nujnemu ukrepanju za odpravo tehničnih, upravnih in drugih ovir za interoperabilnost železnic. Toda ugotovili so, da te ovire tudi v letu 2018 še vedno obstajajo.

Revizorji evropskega računskega sodišča Evropski komisiji priporočajo, naj opravi realistično dolgoročno načrtovanje, z državami članicami sklene dogovor o ključnih strateških odsekih, ki jih je treba najprej zgraditi, sofinanciranje EU pogoji s predvidenimi strateškimi prednostnimi projekti, uspešno konkurenco med železniškimi podjetji in dosego rezultatov, poenostavi čezmejne postopke javnega naročanja, izboljša nemoteno delovanje železnic za visoke hitrosti za potnike, na primer z izdajanjem elektronskih vozovnic in poenostavitvijo uporabnine za dostop po tirih.

Koristne informacije:

- Poročilo:

- https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EN.pdf

Pripravila: Darja Kocbek